江苏师范大学分析测试中心工程跟踪审计

招 标 文 件

编号： 2013F23160

江苏师范大学招投标办公室

二〇一三年九月二十九

第一章  投标须知

一 、前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏师范大学分析测试中心工程 |
| 2 | 建设地点 | 江苏师范大学泉山校区 |
| 3 | 建筑面积 | 建筑面积约2.5万平方米，地上七层，地下一层，框架结构。 |
| 4 | 总投资额 | 总投资约8000万元 |
| 5 | 招标范围 | 江苏师范大学分析测试中心工程全过程跟踪审计 |
| 6 | 招标方式 | 公开招标 |
| 7 | 投标保证金 | 人民币壹万元整 |
| 8 | 投标文件递交 | 投标文件递交： 投标开始时间：2013年10月21日下午 13：50 时整 投标截止时间：2013年10月21日下午 14：20 时整 |
| 9 | 开 标 | 开标时间：2013年10月21日下午 14：30 时整 开标地点：江苏师范大学招标办 |
| 10 | 评标办法 | 综合评标法（详见招标文件） |
| 11 | 投标文件份数 | 正本 1 套，副本5套（正、副本分开密封） |
| 12 | 招标人 | 江苏师范大学科技园有限公司 地 址：铜山区上海路101号 联系人：李老师 汪老师 电 话：0516-83536671、0516-83536959 传 真：0516-83536959 |
| 13 | 标书费 | 标书费400元整，开标时现金交付。 |

二、总 则

根据江苏省教育系统建设工程项目审计监督办法的精神,我校决定对分析测试中心工程实施跟踪审计,并通过公开招标方式确定符合我校要求的工程造价咨询单位。现正式邀请有合作意向的资质单位参加投标，有关事项说明如下：

（一） 工程概况

1.工程基本情况：江苏师范大学分析测试中心工程建筑面积约2.5万平方米，地上七层，地下一层，框架结构，总投资约8000万元。

2.工程计划开、竣工时间：2013年12月10 日至 2014年12月10日。

跟踪审计服务时间为签订合同后18个月（具体终结时间以本项目验收合格并完成资料移交合格为准）。

（二） 投标人资格

1.具有独立法人资格的中介服务机构；

2.具有国家建设行政主管部门颁发的乙级及以上工程造价咨询资质；

3. 承担过8000万元及以上规模的建筑工程跟踪审计任务；

4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5. 具有良好的商业信誉和诚信行为，参加此项目招标活动前三年内，在经营活动中无违约、违法记录；

6. 投标人与招标人或与为招标人提供其他服务的单位或附属机构无任何利益关系；

7. 本项目不接受联合体投标。

（三）服务范围和内容

1.本工程服务范围包括但不限于以下范围：建筑、安装、装饰等本项目投资工程，以及招标人交办的与跟踪审计项目有关的其他工作。

2.制定造价控制的实施细则，确定控制目标；做好工程量清单及招标控制价的审核。

3.结合招标文件、设计图纸和工程量清单，分析中标人的投标报价有无偏差、漏项等偏差因素，在签订合同时提出解决建议。

4.分析施工图设计质量和设计深度，参加施工图会审，在施工前发现设计缺陷，及时提出弥补方案，减少日后因变更造成的损失。

5.工程计量。做好勘察、留证（图片、文字资料）及验收等,尤其是隐蔽工程和工程签证的计量工作。

6.工程形象进度款的审核。按招标方要求及时完成相应时间节点形象进度款的审核工作，并为招标方提供相应决策参考依据。

7.现场签证、变更和工程量调整的协办、跟踪、评估、结算。及时跟踪计量并签发现场签证；工程变更实施前评估、概算变更和工程量调整的费用，工程变更施工过程中做好跟踪计量等，施工完成及时提交工程签证、变更和工程量调整的结算建议或结论。

8.出现索赔时，根据索赔事项、索赔内容等的具体情况，为招标方提供咨询建议,并做好索赔审计相关工作。

9.协助业主签订各类施工合同、材料设备供应合同。对于暂定价材料或甲控材，须按照图纸和投标文件预测算材料、设备供应总量；根据造价控制目标，提供材料设备选用的价格和采购建议。

10.按要求参加工程例会等与工程造价控制有关的会议。

11.按期提供整套核算报告及各项费用汇总表装订成册交业主归档。

12.工程竣工决算初审。

13.须提供的报表、报告：① 按月整理汇总提交工程签证、变更和工程量调整的相关资料；② 按月提交已完工程造价报表；③ 按月提交造价控制动态分析报告；④ 按期提交工程造价阶段性审核报告及其附件；⑤ 5万元以上重大变更、工程量调整的预评估报告和协调处理结果书面记录及其附件；⑥ 处理索赔的建议和协调处理结果书面记录及其附件；⑦ 其他相关资料。

（四）跟踪审计服务要求

1.人员要求

（1）投标人必须组建专门的工作小组，驻守建设地点，每月不少于25天，必须严格遵守招标人上下班作息时间。项目组人员必须是投标单位在聘的合同制人员（以投标单位为其交纳6个月及以上保险的有效凭证为据），并有良好的职业道德、较强的工作责任感和敬业精神，身体健康、能够适应工程现场工作，没有违法及重大违规行为记录。

审计过程中，驻点人数每天不少于2人，其中具有土建专业或安装专业造价工程师执业资格分别不少于1人（项目负责人除外）。同时，应根据工程进度，适当增加派驻的人数，满足工程审计的专业和任务量增加的需要。

（2）项目负责人必须同时具有造价工程师执业资格和高级工程师职称，具有较强业务能力和组织协调能力，具有5年及以上从事工程造价审核工作的经验,驻现场时间每月不少于20天。

（3）项目组成员须具有从事工程造价审核3年及以上的工作经验，具有本专业的熟练计算机操作能力，具有良好的思想品德、专业业务素质、工作协调能力。

（4）派驻现场人员须相对固定，不得更换，如确要变动，需书面报经招标人同意，否则将取消合作资格，同时，追究中标单位给委托方造成的工作延误责任，赔偿相应的经济损失。

2.工作程序要求

(1)对审核项目的初审结果须以正式的书面形式向招标人详细通报，使招标人充分了解核减与核增的明细和原因，及有关不确定问题的政策依据、处理态度以及建议。

(2)送审的全部资料包括审核中的补充资料，须经招标人内审部门工作人员后提供给中介机构审计人员，投标方审计人员不得直接接收学校审计处以外的其他单位补办的签证及其它资料。

(3) 按招标方要求，项目组负责人必须按时参加本项目的工程例会，按时指派项目组成员参加与工程造价控制相关的咨询、勘察、调研、协商等工作。

3.质量要求

招标人通过组织抽样复审或全面复审等方法对投标人工作质量进行监督、控制和检查。投标人须无条件配合招标人组织的各项检查工作，如不符合质量要求或给招标人带来经济损失，由投标人整改并承担招标人的直接经济损失。具体如下：

跟踪审计服务过程中，投标人提交的工程阶段性造价审核结果，经招标人抽查后，发现误差超过5%（不含5%），投标人按超过部分款项（5%～10%）的2%向招标人支付赔偿金；超过10%（不含10%）以上部分，按该超过部分款项的3%向招标人支付赔偿金。

4.纪律要求

(1)投标人在履行合同期间或合同规定期限内，须对在全过程审计业务过程中知悉的商业秘密或委托方要求保密的事项保密。

(2)投标人不得对招标人搞请客、送礼等不正之风，否则招标人有权取消投标人的投标资格。

(3)中标人不得转包工程审计项目，否则招标人有权单方面解除委托合同。

（五）投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

（六）投标报价

1、本项目的投标报价采用费率报价方式。

2、跟踪审计费率以4.61‰（千分之四点六一）作为控制费率。

3、中标审计费率在合同实施期间不因市场和政策变化因素而变动。

4、投标人应按照国家有关规定的取费标准，结合本单位及本工程实际情况，充分考虑市场情况，竞报承担本工程的审计费率。投标报价为投标人各项支付金额的总和，并充分考虑招标文件、合同中所明示或暗示的一切费用与价格。

5、本次投标暂按项目投资人民币8000万元计算。同时以8000万元×跟踪审计报价费率计报合同价款，合同价款作为支付跟踪审计进度款的基数。

6.跟踪审计服务费=实际承担完成的建安工程竣工结算审定价（招标人终审审定价-投标人未承担的建安工程竣工结算审定价）×跟踪审计费率。

7. 投标人一旦中标，不得以任何理由再向招标人收取任何费用。

三、招标文件

（七）招标文件的组成

1、招标文件包括本文件及所有澄清公告。

2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人投标文件不能实质性地响应招标文件要求，责任由投标人自负。

（八）招标文件的澄清

1、投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于2013年10月10日17：00时前以书面形式传真（需加盖公章）向招标人提出，招标人将以书面形式集中予以解答（传真给相关投标人）。逾期递交或其他非书面方式的任何质疑，招标人将拒绝回答。

2、所有问题的解答，将在 2013年10月12日17：00时前提供给相关投标人。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改通知的方式（书面）发出。

（九）招标文件的修改

1、在投标截止日期前7天，招标人都可能会以书面通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

2、为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在修改通知中写明。

3、招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

（十）投标文件的修改和撤回

1、投标以后，如果投标人书面修改或撤回要求，使招标人能在投标截止时间前（不考虑不可抗拒原因）收到，那么招标人可以接受投标人对投标文件的修改和撤回。

2、投标人的修改或撤回通知必须按相关规定书面送达并在封套上注明：“修改”或“撤回”字样封送给招标人。

3、任何投标文件不得在投标截止时间以后进行修改。

4、在投标截止时间之后和投标书有效期内，任何投标文件不得撤回。

# 四、投标文件的编制

（十一）投标文件的组成

投标人的投标文件应使用中文编制并包括下列内容：

1、投标函

2、投标人营业执照副本（复印件加盖公章）、法人代表授权书（原件）、相关资质证书（复印件加盖公章），项目组成员相关职业资质证书（复印件加盖公章）

3、投标人企业概况

4、投标人2010年以来已完成类似项目经验表（一项1份）

5、投标人2010年以来已完成及在审的代表项目一览表

6、人员配备情况总表

7、项目负责人简历表

8、各专业造价工程师简历表（一人1份）

9、办公设备及工器具（软件）一览表

10、跟踪审计实施方案,应表明与跟踪审计有关的经验和能力，以及对招标范围内提出的任务的理解，其主要内容包括：

（1） 跟踪审计工作的指导思想和跟踪审计目标

（2） 针对招标范围内工作的工作方案

（3） 造价控制任务及方法专题说明

（4） 跟踪审计质量控制措施及保证承诺专题说明

（5） 合同管理的任务及方法专题说明

（6） 组织协调的工作任务及方法专题说明

11、部分评分要素自报表

12、承诺书

13、项目组成员具有的高校实验室工程跟踪审计专项业绩证明材料（开标时提供原件备查）

14、其他相关资料

（十二）投标报价要求

1、投标单位应根据招标人提供的服务工作要求的各项服务内容报价。

2、投标报价应是招标文件所确定的投标范围内的全部工作内容的体现。其应包括提供服务所需的设备、劳务、管理、交通、差旅、利润、税金及政策性文件所规定的完成招标人提出的服务范围及要求所需的全部费用。

（十三）投标保证金

1、投标担保方式采用：投标保证金。

2、投标保证金采用以下方式：投标保证金仅限于用现金或汇票支付，采用汇票的需在2013年10月19日前将保证金打入以下帐号。

户  名：江苏师范大学

开户行：农业银行铜山新区支行

帐  号：2466 0104 0000 050

3、凡没有按照规定交纳投标保证金的投标书，将被视为非实质响应性投标予以拒绝。

4、投标保证金的退还

（1）未中标人的投标保证金，在招标人与中标人签定合同后，统一通知退还；

（2）中标人的投标保证金将转为合同履约保证金。

5、发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标；

（2）投标人在投标有效期内收到招标人的中标通知书后，不能或拒绝按时签署合同协议书。

# 五、 投标文件的递交

（十四） 投标文件的密封与标志

1、投标人必须将投标文件密封提交。

2、所有投标文件都必须在封袋骑封处加盖投标单位公章及其法定代表人或法定代表人委托代理人印鉴。

（十五）投标截止期

1、投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点，招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。

2、招标人可以通过修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3、超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

（十六）招标人开标

1、开标时间：2013年10月21日下午 14：30 时整

2、开标地点： 江苏师范大学招标办

3、招标人按规定的时间和地点进行开标，投标人必须派项目负责人和法定代表人的委托人参加。

（十七）投标文件的澄清

为有利于评标，招标人在开标后可随时请投标人对其投标文件中某点加以书面澄清和说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，包括投标价格不得改动。

（十八）资格审查

1、本项目实行资格后审，投标人根据自身具体情况，满足招标人公布的投标人资格均可参与投标，无需提前报名。

2、开标时必须出示以下资料原件：

（1）法定代表人授权委托书原件和被授权人的身份证原件。

（2）营业执照、组织机构代码证、税务登记证正本或副本原件。

（3）项目负责人身份证、造价工程师执业资格证书、注册证书和高级工程师证书原件。

（4）投入本工程项目全过程跟踪审计人员的造价工程师执业资格证书和注册证书原件。

（5）投标人、项目负责人承担跟踪审计业绩的中标通知书和合同原件；

3、出现下列情况之一的，将作为无效投标处理，无效投标文件不予参加评标：

（1）投标文件未按规定标志、密封、盖章；

（2）未提供投标书或投标书有瑕疵；

（3）未提供招标文件要求的必须提供的资格原件和证书原件或提供的相关文件有瑕疵；

（4）投标单位在同一份投标文件中，对同一内容报价有两个或多个报价，且未声明以哪个报价为准；

（5）不符合法律法规和招标文件中规定的实质性要求的；

（6）参与投标者数量不足以产生有效竞争的；

（7）跟踪审计费率报价超过4.61‰控制费率的；

（8）项目负责人和法定代表人的委托人两者之一或两者均未参加述标的。

（十九）评标

1、招标人负责评标，负责审议所有投标文件并确定中标人或中标候选人。

2、评标原则

在最大限度满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件规定的各项因素进行综合评审后，按照评标总得分高低顺序排列。

3、评标办法

在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，采用综合评分法评标。满分100分，评审因素中投标报价30分、审计工作方案35分、项目组人员配备20分、业绩与信誉15分（含高校实验室工程跟踪审计专项业绩3分）。具体评分细则在本项目开标当日举行的“标前会”上确定后向所有投标人宣布。

# 4、定标办法

# 综合得分排名第一的为中标人候选人。若多家投标人得分相同时，以报价最低的投标人为中标人候选人。

（二十）投标人须接受下列条款：

1、招标人有权在本项目实施过程中作部分调整。

2、跟踪审计服务费用的支付时间与金额：

（1）合同签订后，中标人接到招标人书面通知后一周内，甲方向乙方支付跟踪审计合同价款的10%作为预付款；

（2）主体结构封顶验收后支付至跟踪审计合同价款的30%；

（3）工程竣工验收完毕且按期提交的跟踪审计报告经招标人审核合格后支付至跟踪审计合同价款的50%；

（4）工程竣工结算审计终审报告出具后一个月内，经考核后，付清全部应得价款。

五、授   标

（二十一）最后审定

通过评标并进一步检查投标人按招标文件规定，提供各类文件资料，检查的结果必须是肯定的，才是授予中标通知书的先决条件。

（二十二）招标人有取消招标的权利

招标人在授予中标通知书之前，招标人有权选择中标人或拒绝全部投标，并没有解释原因的义务。

（二十三）中标的通知及合同签定

1、评审结果出来后，招标人将向中标人发出中标通知书；

2、中标人应按中标通知书规定的时间、地点，根据《中华人民共和国合同法》及其有关规定，依据本次招标文件、投标文件及其附件中的有关内容，正式签订合同。招标文件、中标人的投标文件、对投标文件的书面澄清、中标通知书等均应作为合同附件。中标人在签订合同时的名称应与投标人名称保持一致。

第二章 合同主要专用条款

第一条  委托人委托咨询人为以下项目提供跟踪审计咨询服务。

1、项目名称：江苏师范大学分析测试中心工程项目

2、工程概况: 本工程建筑面积约2.5万平方米，地上七层，地下一层，框架结构，总投资约8000万元。

3、工程计划开、竣工时间：：2013年12月10 日至 2014年12月10日。

第二条  跟踪审计服务时间为签订合同后18个月（具体终结时间以本项目验收合格并完成审计资料移交合格为准）。

第三条  服务范围与内容

1.本工程服务范围包括但不限于以下范围：建筑、装饰、安装等本项目投资工程，以及招标人交办的与跟踪审计项目有关的其他工作。

2.制定造价控制的实施细则，确定控制目标；做好工程量清单及招标控制价的审核。

3.结合招标文件、设计图纸和工程量清单，分析中标人的投标报价有无偏差、漏项等偏差因素，在签订合同时提出解决建议。

4.分析施工图设计质量和设计深度，参加施工图会审，在施工前发现设计缺陷，及时提出弥补方案，减少日后因变更造成的损失。

5.工程计量。做好勘察、留证（图片、文字资料）及验收等,尤其是隐蔽工程和工程签证的计量工作。

6.工程形象进度款的审核。按招标方要求及时完成相应时间节点形象进度款的审核工作，并为招标方提供相应决策参考依据。

7.现场签证、变更和工程量调整的协办、跟踪、评估、结算。及时跟踪计量并签发现场签证；工程变更实施前评估、概算变更和工程量调整的费用，工程变更施工过程中做好跟踪计量等，施工完成及时提交工程签证、变更和工程量调整的结算建议或结论。

8.出现索赔时，根据索赔事项、索赔内容等的具体情况，为招标方提供咨询建议,并做好索赔审计相关工作。

9.协助业主签订各类施工合同、材料设备供应合同。对于暂定价材料或甲控材，须按照图纸和投标文件预测算材料、设备供应总量；根据造价控制目标，提供材料设备选用的价格和采购建议。

10.按要求参加工程例会等与工程造价控制有关的会议。

11.按期提供整套核算报告及各项费用汇总表装订成册交业主归档。

12.工程竣工决算初审。

13.须提供的报表、报告：① 按月整理汇总提交工程签证、变更和工程量调整的相关资料；② 按月提交已完工程造价报表；③ 按月提交造价控制动态分析报告；④ 按期提交工程造价阶段性审核报告及其附件；⑤ 5万元以上重大变更、工程量调整的预评估报告和协调处理结果书面记录及其附件；⑥ 处理索赔的建议和协调处理结果书面记录及其附件；⑦ 其他相关资料。

第四条  跟踪审计服务要求

1.人员要求

（1）投标人必须组建专门的工作小组，驻守建设地点，每月不少于25天，必须严格遵守招标人上下班作息时间。项目组人员必须是投标单位在聘的合同制人员（以投标单位为其交纳6个月及以上保险的有效凭证为据），并有良好的职业道德、较强的工作责任感和敬业精神，身体健康、能够适应工程现场工作，没有违法及重大违规行为记录。

审计过程中，驻点人数每天不少于2人，其中具有土建专业或安装专业造价工程师执业资格分别不少于1人（项目负责人除外）。同时，应根据工程进度，适当增加派驻的人数，满足工程审计的专业和任务量增加的需要。

（2）项目负责人必须同时具有造价工程师执业资格和高级工程师职称，具有较强业务能力和组织协调能力，具有5年及以上从事工程造价审核工作的经验,驻现场时间每月不少于20天。

（3）项目组成员须具有从事工程造价审核3年及以上的工作经验，具有本专业的熟练计算机操作能力，具有良好的思想品德、专业业务素质、工作协调能力。

（4）派驻现场人员须相对固定，不得更换，如确要变动，需书面报经招标人同意，否则将取消合作资格，同时，追究中标单位给委托方造成的工作延误责任，赔偿相应的经济损失。

2.工作程序要求

(1)对审核项目的初审结果须以正式的书面形式向招标人详细通报，使招标人充分了解核减与核增的明细和原因，及有关不确定问题的政策依据、处理态度以及建议。

(2)送审的全部资料包括审核中的补充资料，须经招标人内审部门工作人员后提供给中介机构审计人员，投标方审计人员不得直接接收学校审计处以外的其他单位补办的签证及其它资料。

(3) 按招标方要求，项目组负责人必须按时参加本项目的工程例会，按时指派项目组成员参加与工程造价控制相关的咨询、勘察、调研、协商等工作。

3.质量要求

招标人通过组织抽样复审或全面复审等方法对投标人工作质量进行监督、控制和检查。投标人须无条件配合招标人组织的各项检查工作，如不符合质量要求或给招标人带来经济损失，由投标人整改并承担招标人的直接经济损失。具体如下：

跟踪审计服务过程中，投标人提交的工程阶段性造价审核结果，经招标人抽查后，发现误差超过5%（不含5%），投标人按超过部分款项（5%～10%）的2%向招标人支付赔偿金；超过10%（不含10%）以上部分，按该超过部分款项的3%向招标人支付赔偿金。

4.纪律要求

(1)投标人在履行合同期间或合同规定期限内，须对在全过程审计业务过程中知悉的商业秘密或委托方要求保密的事项保密。

(2)投标人不得对招标人搞请客、送礼等不正之风，否则招标人有权取消投标人的投标资格。

(3)中标人不得转包工程审计项目，否则招标人有权单方面解除委托合同。

第五条 甲方权利和义务

（一）甲方权利

1. 有权将乙方派出人员编入相关审计项目的审计组，遇受乙方派出人员不符合或不再符合聘请条件的，有权责令退回或通知受委托人重新指派；

2．乙方与建设、参建等单位有利害关系的，甲方有权要求其回避；

3．有权对乙方派出人员进行出勤检查和廉政督导，复核和审定乙方撰写的审计情况报告及单位工程造价审计结果，对审计过程中发现乙方人员有违规违纪行为的，有权依法依纪作出处理处罚；

4．有权通过第三方对乙方审计结果进行抽检复审。

（二）甲方义务：

1．履行必要的审计协作程序；

2．提供必要的工作条件；

3．负责协调与施工方和项目管理部门的关系，督促建设、参建等单位按约定时间提供审计业务所需全部资料；协助乙方查看业务现场，并提供其他必要的协助；

4．根据测评和考勤情况按时支付乙方审计费。

第六条  乙方权利和义务

（一）乙方权利

1．可以根据需要查阅与项目有关资料和文件，查看业务现场，要求甲方提供其他必要的协助；

2．有权如实向甲方反映审计中发现的问题并提出处理建议。

（二）乙方义务

1、实施跟踪审计前，编制造价咨询工作方案；跟踪审计过程中定期与甲方沟通，对造价咨询中发现的重大问题应及时向甲方通报；

2. 乙方应在施工阶段全过程造价控制服务实施过程中，收集完善施工阶段全过程造价控制服务所需资料并归档，在施工阶段全过程造价控制服务结束时将完整的档案移交给甲方，保证造价咨询资料的完整性；

3．从事跟踪审计工作人员组成与资质，必须与投标书的承诺一致；

4．保证派出人员严格依法审计，遵守国家审计法律、业务规范以及审计质量控制规范，执行审计“八不准”廉政纪律，遵守审计职业道德，保守审计所涉的商业秘密；

5．派出人员接受甲方工作安排、廉政督导和业务复核，及时完成甲方所指派的审计工作，并对其审计结果的全面性、真实性、合法性负责；

6.未经甲方允许不得更换派出人员，对到现场实施审计的人员作好考勤记录，并接受甲方的检查；对甲方提出的咨询事宜要随时响应；

7、乙方应对派驻现场的跟踪审计人员加强安全教育，服从工地安全管理，发生任何安全事故，乙方自行负责。

8.指派 　　　  为审计项目现场负责人。

第七条 甲方同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付乙方的酬金：

1、酬金计算方法

跟踪审计服务费=实际承担完成的建安工程竣工结算审定价（招标人终审审定价-投标人未承担的建安工程竣工结算审定价）×跟踪审计费率。

本合同的跟踪审计服务费率为         ‰ ，（大写）：                。

本项目工程造价暂按人民币8000万元计算，同时以8000万元×跟踪审计报价费率计报合同价款，合同价款作为支付跟踪审计进度款的基数，合同价款为：        万元（大写）           。

2、酬金支付时间与金额

（1）合同签订后，中标人接到招标人书面通知后一周内，甲方向乙方支付合同价款的10%作为预付款；

（2）工程主体结构全部封顶验收后支付至合同价款的30%；

（3）工程竣工验收完毕且按期提交的跟踪审计报告经甲方审核合格后支付至合同价款的50%；

（4）工程竣工结算审计终审报告出具后一个月内付清经考核后的全部应得价款。

3、支付方式：由双方约定，同意用              支付酬金。

第八条  违约责任

1.甲方无正当理由未按时支付阶段性审计费，每延期一天，增加应付审计费用总额1‰。

2. 在进行工程项目造价咨询过程中，乙方发生下列行为之一的均属违约，并将承担相应违约责任。情节严重的，甲方有权单方面终止合同，同时，乙方须退回全部跟踪审计服务费用，并赔偿因此而给甲方造成的一切损失：

（1）经甲方抽检，存在审计质量问题的；

（2）隐瞒审计发现的问题或者与被审计单位串通舞弊的；

（3）未经甲方书面同意擅自将受托的业务再委托给第三方；

（4）利用受聘工作拉业务或从被审计单位获取不正当利益的；

（5）将审计结果用于与审计事项无关目的的；

（6）违反保密纪律或回避规定的；

（7）拒绝接受甲方审计部门指导和监督的；

（8）未经甲方同意擅自更换跟踪审计项目小组负责人的。

（9）现场工作人员的考勤情况与承诺情况严重不符的；

（10）不履行合同约定的其他义务的。

3．因乙方原因导致跟踪审计任务无法按时完成的，每延期一天扣减应付审计费用总额的1‰；

4. 乙方项目负责人未能按甲方要求按时参加工程例会的，乙方愿意接受500元/次的处罚；

5.乙方驻守现场审计人员不到位的，乙方愿意接受200元/天·人次的处罚。

第九条  质量承诺

甲方通过组织抽样复审或全面复审等方法对乙方工作质量进行监督、控制和检查。乙方须无条件配合招标人组织的各项检查工作，如不符合质量要求或给甲方带来经济损失，由乙方整改并承担甲方的直接经济损失。具体如下：

跟踪审计服务过程中，乙方提交的工程阶段性造价审核结果，经甲方抽查后，发现误差超过5%（不含5%），乙方按超过部分款项（5%～10%）的2%向甲方支付赔偿金；超过10%（不含10%）以上部分，按该超过部分款项的3%向甲方支付赔偿金。

第十条  合同争议的解决

1.合同订立后，如出现不可抗力（如：战争、地震、水灾、流行病等）事件，影响造价咨询工作如期完成，甲乙双方可通过协商签订书面声明变更协议；

2.当甲乙方发生争议时，协调解决；协商或调解不成时，向工程所在地人民法院起诉。

第十一条 本合同未尽事宜，参照《江苏省建设工程造价咨询合同（示范文本）2010》

通用条款等相关政策，双方协商解决。

第十二条 本合同一式六份，甲方四份，乙方二份。合同双方签字盖章后生效。

第三章  投标文件格式

一、投  标  函

致江苏师范大学：

1．我们收到并研究了贵方的招标文件，愿意按招标文件规定的工作内容承担江苏师范大学分析测试中心项目施工阶段全过程造价控制服务，严格遵守承诺。

2．我们的收费报价如下：跟踪审计费率为         ‰ ，（大写）： 千分之            。本项目工程造价暂按人民币8000万元计算，同时以8000万元×跟踪审计报价费率计报合同价款，合同价款作为支付跟踪审计进度款的基数，合同价款为：        万元（大写）                  。

3、我方同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力；

4、我们声明本投标报价己考虑了所有因素，并遵守国家相关法律法规、规范进行报价，投标有效期内，投标价格保持不变；

5、在制定和执行正式合同之前，本投标文件连同你方书面的中标通知书，应构成我们双方之间有约束力的合同；

6、我们理解你们并不一定非得接受最低标报价的投标或你方可能收到的任何投标文件的约束，同时也理解你方不负担我们的任何投标费用；

7、我们认为你们在授予合同前，有选择或拒绝部分甚至全部投标人的权利，并同意你们对所采取的行为不做任何解释；

8、我们认为你们在授予合同时，有权对投标范围及要求中规定的内容和服务予以增加或减少，而不必征得中标人同意。

10、其他优惠条件或需要说明的事项：

（1）、

（2）、

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：    年    月     日

- 授权委托书

本授权委托书声明：本人（姓名）           系（投标人名称）                    的法定代表人，现授权委托（单位名称）                   的（姓名）为我的授权代理人，以本公司的名义参加                       （招标单位名称）的（项目名称）       的投标，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担代理人行为的全部法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权委托代理人身份证复印件

代理人：     （签字）    性别：       年龄：

身份证号码：                     职务：

投标人：                       （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

授权委托日期：       年    月     日

三、投标人企业概况

| 投标人全称 |  | 企业资信等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 1、主营业务： 2、编号： 3、发照单位： |
| 企业资质 | 1、等级： 2、证书号： 3、发证单位： |
| 法定代表人 | 1、姓名： 2、职称： 3、联系电话： |
| 企业成立日期 |  | 注册资本（万元） |  | 企业类型 |  |
| 联系人 | 1、姓名： 2、电话： 3、手机： |
| 企业人员构成 | 总人数： 人。其中，高工： 人，中级： 人，助工： 人；注册造价工程师： 人。 |
| 电子信箱 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 企业地址 |  | 邮编 |  |
| 信用等级 |  | 证书颁发时间 |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：    年    月     日

四、投标人2010年至今已完成类似项目经验表

（共   项）

第  项:

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 经验描述 （与本招标项目相类似的特征及经验描述） |  |

注：每个类似合同须单独具表，并附中标通知书或合同协议书，无相关证明的工程在评审时将不予考虑。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

# 日期：        年   月   日

## 五、投标人2010年至今已完成及在审的代表项目情况一览表

| 项目名称 | 结构类型 | 建筑面积 | 开竣工日期 | 合同价 （万元） | 委托方联系及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：        年   月   日

六、人员配备情况总表

| 拟在本项目任职 | 姓名 | 职称 | 年龄 | 执业或职业资格证 | 已承担、在审工程情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要 项目名称 |

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：        年   月   日

七、项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 项目负责人 | 职称 |  | 学历、专业 |  |
| 参加工作时间 |  | 造价从业年限 |  |
| 注册造价工程师资格证书编号 |  |
| 2010年以来已完成或在建跟踪审计类似工程项目情况 |
| 项目名称 | 建设单位 | 建筑面积(㎡) | 工程造价(万元) | 任职 |

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：        年   月   日

八、各专业造价工程师简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历、专业 |  |
| 参加工作时间 |  | 造价从业年限 |  |
| 注册造价工程师资格证书编号 |  |
| 已完或在建跟踪审计工程项目情况 |
| 项目名称 | 建设单位 | 建筑面积(万㎡) | 工程造价(万元) | 任职 |

注：此表由投标人根据项目人员配备的专业工程师情况进行编制。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

# 日期：        年   月   日

九、投标人为本项目配备的办公设备及工具软件一览表

| 序号 | 办公设备（或软件）名称 | 规格型号 | 产地 | 制造（出版）年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：        年   月   日

十、跟踪审计实施方案

跟踪审计实施方案应表明与跟踪审计有关的经验和能力，以及对招标范围内提出的任务的理解，其主要内容包括：

（1） 跟踪审计工作的指导思想和跟踪审计目标

（2） 针对招标范围内工作的工作方案

（3） 造价控制任务及方法专题说明

（4） 跟踪审计质量控制措施及保证承诺专题说明

（5） 合同管理的任务及方法专题说明

（6） 组织协调的工作任务及方法专题说明

（投标人根据需要自行加页）

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（盖章）：

日期：    年    月    日

十一、部分备选评分要素自报表

| 序号 | 得分项目 | 自报情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目（技术）负责人是否为国家注册造价工程师 | 是（ ）否（ ） |
| 2 | 项目负责人（技术）是否为本专业高级职称 | 是（ ）否（ ） |
| 3 | 项目（技术）负责人是否担任过8000万元及以上建设项目跟踪审计技术负责人 | 是（ ）否（ ） |
| 4 | 现场跟踪审计人员（项目负责人和技术负责人除外）是否为国家注册造价工程师 | （ ）人 |
| 5 | 现场跟踪审计人员（项目负责人和技术负责人除外）是否为本专业高级职称 | （ ）人 |
| 6 | 现场跟踪审计人员（项目负责人和技术负责人除外）是否为本专业中级职称 | （ ）人 |
| 7 | 现场跟踪审计人员承担8000万元及以上建设项目跟踪审计任务经验 | （ ）人次 |
| 8 | 企业2010年以来完成投资额在8000万元及以上建设项目跟踪审计任务经验 | （ ）项 |
| 9 | 项目负责人2010年以来完成投资额在8000万元及以上建设项目跟踪审计任务经验 | （ ）项 |
| 10 | 企业近三年获得市级及以上“重合同、守信用”证书 | 市级（ ）次 |
| 11 | 企业通过ISO9000系列质量认证且在有效期内 | 是（ ）否（ ） |
| 12 | 企业是否具有甲级工程造价资质 | 是（ ）否（ ） |

说明：以上评分要素必须提供证明材料原件及复印件（加盖公章），否则不予计分；原件用后退还，复印件单独装订成册以备查。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

# 日期：        年   月   日

十二、承诺书

我单位（含从业人员）自2010年1月1日以来没有因业务质量问题和违法违规行为受到刑事处罚、行政处罚，或被管理部门记录不良行为。本次投标文件中的内容是真实、准确、有效和完整的，我方对此负责。如有隐瞒或遗漏，则投标文件无效。

特此承诺。

投标单位（盖章）：

公司法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日